Утверждено

Распоряжением Главы администрации города Байконур

от « 21 »     04       2011г. № 01-116р

Перечень

обязательных мероприятий по исполнению требований Федерального закона

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок проведения, ответственный исполнитель |  | Перечень обязательных процедур |  | Ссылки на положения нормативных актов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предварительный анализ информационных ресурсов |  | до 05.05.2011г. Аппарат Главы администрации г. Байконур Структурные подразделения администрации г. Байконур, являющиеся юридическими лицами |  | 1. Установление перечня обрабатываемых персональных данных |  | п.1 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ |  |
|  |  |  |  |  | 2. Определение способа обработки персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования этих средств) |  | п.9ст.ЗФЗ№ 152-ФЗ п. 1 Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 N687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации " |  |
|  |  |  |  |  | 3. Определение состава и объема персональных данных, определение категории обрабатываемых персональных данных |  | п.1 ст. 3, ст. 10 Ф3№ 152-ФЗ |  |
|  |  |  |  |  | 4. Классификация информационных систем персональных данных |  | Приказ ФСТЭК РФ N 55, ФСБ РФ N 86, Мининформсвязи РФN20 от 13.02.2008 "Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных" |  |
| 2. | Подача уведомления в уполномоченный орган (Роскомнадзор) |  | до 01.05.2011г. Аппарат Главы администрации г.Байконур Структурные подразделения администрации г.Байконур, являющиеся юридическими лицами |  | Выполняется в зависимости от категории обрабатываемых персональных данных |  | ст. 22 Ф3№ 152-ФЗ Приказ Роскомнадзора от 16.07.2010N482 "Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных данных" (вместе с "Рекомендациями по заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных") |  |
| 3. |  | Организационные мероприятия по защите персональных данных |  | до 01.06.2011г. Аппарат Главы администрации г.Байконур Структурные подразделения администрации г. Байконур, являющиеся юридическими лицами |  | 1. Разработка и утверждение Положения об организации работы с персональными данными (далее-Положение) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Утверждение списка должностей, уполномоченных на обработку персональных данных (далее-Список) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Издание распорядительных документов об утверждении Положения и Списка |  |  |
| 4. |  | Технические мероприятия по защите персональных данных (при обработке данных с использованием средств автоматизации) |  | до 01.07.2011г. Аппарат Главы администрации г.Байконур Структурные подразделения администрации г.Байконур, являющиеся юридическими лицами |  | 1. Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе модели угроз. 2. Разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса информационных систем; 3. Проверка готовности средств защиты информации к использованию с составлением заключений о возможности их эксплуатации; 4. Установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с эксплуатационной и технической документацией |  | ст. 19 ФЗ №152-ФЗ Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" Приказ ФСТЭК РФ N 55, ФСБ РФ N 86, Мининформсвязи РФ N 20 от 13.02.2008 "Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных" Приказ ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных" |