Информационная справка

о результатах внеплановой выездной выборочной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного казенного учреждения «Инженерные работы»

Управлением финансового контроля города Байконур (далее – Управление) проведена внеплановая выездная выборочная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного казенного учреждения «Инженерные работы» (далее – Учреждение, ГКУ «ИР»), результаты которой отражены в акте от 22.01.2018 № 1.

Внеплановой выездной проверкой результатов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения выявлены следующие нарушения:

Бюджетные обязательства по государственному контракту на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог и инфраструктуры комплекса «Байконур» Шифр: КР/АД»  №  25/17 от 23.08.2017г. (Контракт № 25/17) поставлены на учет в Управление финансов с нарушением требований  Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Байконур, утвержденного приказом начальника Управления финансов администрации  города Байконур от 05.07.2017 г. № 05/02-12.

По полноте и качеству оформления исполнительной документации (ИД) выявлены недоработки, требующие устранения.

В составе ИД по ремонту объекта «Капитальный ремонт автомобильных дорог  и  инфраструктуры  комплекса «Байконур» по  адресам: пр. Абая (участок от ул. Пионерская до Арбата); ул. Гагарина (участок от дома 19 до ул. Пионерская); ул. Пионерская (участок от ул. Гагарина до пр. Абая); пр. Королева (от остановки Луна до КПП-1), шифр: КР/АД (далее – Объект) частично отсутствуют документы, обязательные к оформлению.

При производстве и приемке выполненных ремонтно-строительных работ всеми сторонами, участвующими в ремонте объекта не выполнена часть требований обязательных норм действующих нормативно-технических документов РФ в области строительства (СП 78.13330.2012 – СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89, ГОСТ 32756-2014).

Всеми организациями, участвующими в ремонте автомобильных дорог на Объекте ремонта нарушены требования условий Контракта № 25/17, в части касающейся организации, технологии производства работ, а также выполнения строительного и приемочного контроля.

Проверкой соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, установлено, что Контракт № 25/17 между Учреждением и ГУП ЖХ, с ценой контракта 37 145,43 тыс. рублей, заключен с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

При проведении претензионной работы по взысканию неустойки, в связи с нарушением срока исполнения Контракта № 25/17, в расчете размера неустойки, подлежащей к взысканию, допущены арифметические неточности, ошибочно применена ключевая ставка ЦБ РФ, вследствие чего не взыскана сумма неустойки в размере 30,85 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, Управлением финансового контроля города Байконур, предложено директору Учреждения:

– принять действенные меры по устранению нарушений, выявленных контрольным мероприятием;

– по результатам проведенной проверки рассмотреть вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.