Информационная справка

о результатах внеплановой выездной проверки отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности Государственного казенного учреждения                 «Инженерные работы»

Управлением финансового контроля города Байконур проведена внеплановая проверка отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности Государственного казенного учреждения «Инженерные работы» (далее – ГКУ «ИР», Учреждение). По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 04.12.2018 № 66.

Проверкой установлено следующее.

С целью выполнения работ по объекту: «Выборочный капитальный ремонт ГБ ПОУ «БЭРТТ», ШИФР: КР/БЭРТТ» между Учреждением и подрядной организацией заключен Контракт на сумму 3838,43 тыс. рублей.

Проверкой соблюдения Учреждением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) установлено, что при формировании документации об электронном аукционе, в нарушение части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, завышена начальная максимальная цена заключенного контракта на сумму 1226,04 тыс. рублей. Завышение начальной максимальной цены допущено по причине неверно рассчитанной мощности отопительных приборов.

Документальной проверкой предъявленной к оплате стоимости выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) установлено завышение на сумму 940,905 тыс. рублей.

Снятие излишне перечисленных подрядной организации денежных средств, произведено Учреждением путем снижения стоимости работ, отраженных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 05.12.2018г. на сумму завышения.