Утвержден

распоряжением  Главы

администрации города Байконур

от 17 марта 2015 г.  №01-59р

# ПЛАН

подготовки и проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке города Байконур

| Мероприятия | Сроки | Ответственные за организацию работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, по организации месячника по благоустройству и санитарной очистке города Байконур (далее - месячник) | 24.03 | Штаб |  |
| 1.2 Еженедельное подведение итогов выполнения плана месячника | Каждый вторник | Штаб |  |
| 1.3 Проведение рейдовых смотров по выполнению мероприятий месячника | С 25.03 по 25.04 | Штаб |  |
| 1.4 Проведение разъяснительной работы среди населения города Байконур о целях и значении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Байконур. Отражение хода работ в средствах массовой информации | С 25.03 по 25.04 | Отдел по связям со СМИ Аппарата Главы администрации Митрофанова Е.П. |  |
| 1.5 Разработка плана проведения общегородского субботника | До 23.04 | Штаб |  |
| 1.6 Подведение итогов месячника | 28.04 | Штаб |  |
| 2. Мероприятия месячника |  |  |  |
| 2.1 Очистка от бытового и строительного мусора территорий предприятий, учреждений, организаций и закрепленных за ними участков. Санитарная обрезка деревьев и выкорчевка пней | С 25.03 по 25.04 | Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2 Проведение работ по текущему ремонту памятных мест | До 25.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. |  |
| 2.3 Ремонт, покраска малых архитектурных форм | До 25.04 | ГУПЖХ Грязнов А.И. |  |
| 2.4 Уборка и санитарная очистка придомовых территорий, побелка бортовых камней | До 25.04 | ГУПЖХ Грязнов А.И. |  |
| 2.5 Косметический ремонт помещений и фасадов предприятий торговли и общественного питания. Уборка прилегающей к ним территории | До 25.04 | Отдел торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и развития малого и среднего предпринимательства администрации города Байконур Исаев Ю.Т. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Байконур Муталиев М.А. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели |  |
| 2.6 Работы по восстановлению дорожного покрытия (ямочный ремонт) | До 25.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. |  |
| 2.7 Восстановление и покраска дорожных знаков, разметки и перил безопасности | До 25.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. |  |
| 2.8 Уборка территорий городских парков, скверов, обрезка деревьев, побелка бортовых камней, вывоз мусора | До 20.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. Управление образованием города Байконур Овчинникова М.Ф. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.9 Проведение общегородского субботника | 25.04 | Штаб |  |
| 2.10 Уборка служебных помещений, мытье окон, лестничных маршей административных зданий | С 25.03 по 25.04 | Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности |  |
| 2.11 Очистка подвальных помещений от мусора | С 25.03 по 25.04 | ГУПЖХ Грязнов А.И. |  |
| 2.12 Уборка, дезинфекция и покраска внутриквартальных площадок для сбора мусора | С 25.03 по 25.04 | ГУПЖХ Грязнов А.И. |  |
| 2.13 Уборка и санитарная очистка территорий гаражно-строительных кооперативов | С 25.03 по 25.04 | Отдел природоохранных мероприятий, водоснабжения и водоотведения Управления городского хозяйства администрации города Байконур Коженков С.А. Председатели ГСК |  |
| 2.14 Организация работ по дезобработке мусоровозов и контейнеров | С 25.03 по 15.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. |  |
| 2.15 Ревизия, ремонт, очистка, осушка и дезинфекция водопроводных колодцев и пожарных гидрантов | С 25.03 по 15.04 | ГУП «ПО «Горводоканал» Швед С.Ю. |  |
| 2.16 Очистка от мусора кровель: - жилых домов; - административных и общественных зданий; - торговых павильонов | С 25.03 по 25.04 | ГУПЖХ Грязнов А.И. Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.17 Уборка территорий пляжных зон, зон отдыха и их благоустройство | С 01.04 по 25.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. |  |
| 2.18 Очистка берега реки Сыр-Дарья от бытового мусора и строительного мусора | С 25.03 по 25.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. ГУП «ПО «Горводоканал» Швед С.Ю. ГУП ГХ Асанов Р.А. Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур Петровский Ю.В. |  |
| 2.19 Организация работ по санитарной уборке территории городского кладбища и текущий ремонт мест захоронения | С 25.03 по 20.04 | ГУП Б и КУ Кенесов Б.А. |  |

_________________